**Cotización**

* **Nombre de la empresa**
  + ByteLab Digital
* **Datos de contacto**
  + 2289792693
  + [Pedroyahir2012@hotmail.com](mailto:Pedroyahir2012@hotmail.com)
  + Xalapa, Veracruz
* **Fecha de emisión de la cotización** 
  + 24 de Mayo del 2025
* **Número de cotización** 
  + **2513**
* **Nombre y datos del cliente o empresa solicitante**
  + BioVet Clínica Integral

**2. Descripción del sistema**

* **Nombre del sistema o proyecto**
* **Objetivo del sistema**
  + El objetivo principal es sistematizar y ayudar a resolver el problema de las incidencias reportadas por cliente.
* **Alcance general**
  + Incluirá un módulo de inicio de sesión, incluiría 3 niveles de usuarios (administrador, veterinario y el almacén), gestión de incidencias, descarga de reportes para el administrador.
* **Plataforma**
  + Web, multiplataforma.

**3. Desglose de funcionalidades o componentes**

|  | **Descripción del módulo o funcionalidad** | **Tiempo estimado** | **Precio** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Módulo de inicio de sesión y control de acceso | 4 semanas | $14,000 |
| 2 | Gestión de inventario | 6 semanas | $25,000 |
| 3 | Panel administrativo con reportes y registro  de usuarios | 3 semana | $20,000 |
| 4 | Diseño responsivo | 2 semana | $15,000 |
|  | **Subtotal** |  | $74,000 |

También se pueden incluir:

* Hosting mensual $8,000
* Mantenimiento mensual $5,000
* Asesoría personalizada $12,000

**4. Tiempos de entrega**

* Tiempo estimado total del desarrollo 4 meses y 29 días.

**5. Condiciones de pago**

* **Porcentaje de anticipo 50%**
* Entregas parciales con pagos asociados 25% a mitad de desarrollo.
* Pago final a la entrega total 25% al finalizarlo.
* Formas de pago aceptadas: transferencia, tarjeta, efectivo

**6. Garantías y soporte**

* Tiempo de **garantía por fallos 2 meses**
* Qué incluye el soporte técnico conforme a corrección de errores y asesoría.
* Mantenimiento con costo adicional

**7. Notas adicionales**

* **Vigencia de la cotización** 
  + 29 de junio del 2025
* Responsabilidades del cliente
  + Solicitar avances
* Límites del servicio en caso de solicitar cambios se volverá a realizar nuevamente la cotización y se volverá a iniciar el proceso.

**Firma del proveedor Firma de aceptación del cliente**