|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Actividad | Responsable |
| 14/01/2025 | Revisión de minuta y planificación inicial | Snayder Ramírez y el equipo |
| 08/02/2025 | Entrevistas con cliente, análisis de requerimientos, elaboración de diagramas (Niveles 0,1,2) | Snayder Ramírez Pedro Hernández |
| 03/03/2025 | Diseño de: login, admin, reporte de incidencias, formulario, notificación de nuevo reporte, poder descargar toda la información | Mario Montero |
| 26/03/2025 | Implementación lógica de negocio: login, incidencias, prioridad de cada reporte (alta, media, baja). | Iván Carmona Mario Montero |
| 10/04/2025 | Implementación de las funciones para el admin y cliente. | Iván Carmona  Mario Montero |
| 27/04/2025 | Pruebas internas (funcionalidad) | Todo el equipo |
| 01/05/2025 | Ajustes de pruebas, mejora de lógica y diseño final | Todo el equipo |
| 10/05/2025 | Integración de partes (login, admin, formularios, reportes de incidencias) | Iván Carmona Mario Montero |
| 15/05/2025 | Pruebas finales, validación con usuarios y clientes | Snayder Ramírez Pedro Hernández |
| 23/05/2025 | Corrección de errores, documentación final, manual de usuarios | Todo el equipo |
| 31/05/2025 | Presentación final del proyecto | Todo el equipo |